MÃES EM AÇÃO — DPE-BA

Diagnóstico Técnico Completo do Projeto

Versão 1.0  |  Abril 2026  |  Confidencial

# 1. Visão Geral do Projeto

O Mães em Ação é um sistema de assistência jurídica automatizada desenvolvido para a Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA). O sistema opera durante um mutirão presencial concentrado, cobrindo dezenas de comarcas simultaneamente, e automatiza o fluxo completo de triagem, digitalização de documentos, geração de peças processuais via IA e protocolo no sistema SOLAR.

## Stack em Produção

| Componente | Tecnologia | Status | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + Vite → Vercel Free | ✅ Operacional | — |
| Backend | Node.js + Express → Railway Pro | ✅ Operacional | — |
| Banco de Dados | Supabase PostgreSQL Pro (sa-east-1) | ✅ Operacional | — |
| Storage | Supabase Storage (3 buckets) | ✅ Operacional | — |
| Fila IA (Jobs) | Upstash QStash (Pay-as-you-go) | ✅ Operacional | Risco identificado |
| OCR | Gemini 2.5 Flash Vision | ⚠️ Desativado | Deliberadamente |
| Geração Texto | Groq Llama 3.3 70B + Gemini Fallback | ✅ Operacional | — |
| ORM | Prisma (auth/user) + Supabase JS Client (casos) | ✅ Operacional | Split intencional |

## Pipeline Operacional

O sistema opera em 4 estágios sequenciais com dois níveis independentes de locking:

Triagem  →  Scanner  →  Atendimento Jurídico  →  Protocolo

# 2. Bugs Críticos Confirmados

|  | ⛔ ATENÇÃO Os eixos 1 a 7 abaixo foram identificados no PLANO_CORRECOES.md e confirmados via análise direta do código-fonte. Todos estão pendentes de implementação. |
| --- | --- |

## Eixo 1 — Defensor Bloqueado pelo Próprio Caso (BigInt vs String)

| Arquivo | casosController.js ~ função obterDetalhesCaso |
| --- | --- |
| Prioridade | 🔴 CRÍTICA — bloqueia todos os defensores |
| Status | Pendente |

### Causa Raiz

A comparação de identidade entre defensor_id (BigInt retornado pelo Prisma) e req.user.id (string JWT) usa o operador === estrito. Em JavaScript, BigInt === string é sempre false, portanto isOwner nunca é verdadeiro. O defensor dono do caso recebe HTTP 423 Locked ao tentar reabrir um caso que ele mesmo criou.

### Correção

String(data.defensor_id) === String(req.user.id)

## Eixo 2 — Unidade do Usuário Não Atualiza no Admin

| Arquivo | defensoresController.js ~ função atualizarDefensor ~ linha 206 |
| --- | --- |
| Prioridade | 🔴 CRÍTICA — impede remanejamento de defensores entre comarcas |
| Status | Pendente |

### Causa Raiz

Na desestruturação do req.body, o campo unidade_id simplesmente não está listado. O objeto updateData nunca recebe o novo ID de unidade, então o UPDATE ao banco não inclui essa coluna. A unidade permanece inalterada silenciosamente.

## Eixo 3 — Caso Sem Documentos Avança para pronto_para_analise

| Arquivo | submissionService.js + casosController.js |
| --- | --- |
| Prioridade | 🔴 CRÍTICA — gera minutas vazias / sem dados de documentos |
| Status | Parcialmente corrigido no backend — frontend ainda pendente |

### Causa Raiz

O campo enviarDocumentosDepois pode ser undefined no estado inicial do formulário. O serializador de FormData ignora valores undefined e não envia o campo ao backend. O backend interpreta ausência como false e dispara o pipeline de IA sem documentos, gerando uma minuta incompleta e marcando o caso como pronto_para_analise.

### Estado Atual

O processarCasoEmBackground possui um guard que aborta se o caso estiver em aguardando_documentos ou sem documentos na tabela. O frontend ainda precisa garantir que o campo seja serializado como string 'false' explicitamente.

## Eixo 4 — Caso Vinculado à Unidade Errada

| Arquivo | casosController.js ~ criarNovoCaso ~ ~linha 2065 |
| --- | --- |
| Prioridade | 🟠 ALTA — casos aparecem na comarca errada |
| Status | Corrigido — normalizeComarca já implementado |

### Detalhes

Comparação direta de string falhava em variações de acento ou sufixo (/BA). A função normalizeComarca foi implementada, removendo acentos e sufixos estaduais antes de comparar. Fallback para match parcial pela primeira palavra da cidade também implementado.

## Eixo 5 — 1º Filho Sumindo da Minuta

| Arquivo | casosController.js ~ função processarDadosFilhosParaPeticao ~ ~linha 1131 |
| --- | --- |
| Prioridade | 🟠 ALTA — peça processual com exequente principal ausente |
| Status | Corrigido — baseData.NOME já está no código |

### Detalhes

O template usa a tag {NOME} (maiúsculo) para o primeiro filho. O código anterior buscava baseData.nome (minúsculo) e caía em baseData.nome_assistido, que é o nome da mãe. A correção já está aplicada: baseData.NOME é a primeira opção na cadeia de fallback.

## Eixo 6 — Nome da Mãe no Lugar do Filho nas Listagens

| Arquivo | casosController.js ~ criarNovoCaso ~ ~linha 1411 |
| --- | --- |
| Prioridade | 🟠 ALTA — confusão na identificação visual do caso |
| Status | Pendente |

### Causa Raiz

Ao criar o caso, a variável nome é sempre atribuída com REPRESENTANTE_NOME (mãe), independentemente de o assistido ser um incapaz. Em casos de alimentos para filho (incapaz), o assistido é o filho, não a mãe. O campo casos_partes.nome_assistido fica com o nome da mãe, e o Dashboard exibe esse campo como título do caso.

### Correção Necessária

Verificar assistidoEhIncapaz no momento da criação: se sim, nome = dados_formulario.NOME (filho). Se não, nome = dados_formulario.REPRESENTANTE_NOME (autora adulta). Casos existentes no banco não serão corrigidos automaticamente.

## Eixo 7 — Defensor Não Vê as Duas Minutas (Penhora + Prisão)

| Arquivo | casosController.js ~ função attachSignedUrls ~ ~linha 403 |
| --- | --- |
| Prioridade | 🟠 ALTA — defensor baixa apenas uma das minutas obrigatórias |
| Status | Pendente |

### Causa Raiz

As URLs de penhora e prisão são armazenadas dentro do JSONB dados_extraidos na tabela casos_ia. Após o mapCasoRelations, o objeto ia pode estar flattenado e não expõe esses sub-campos. A função attachSignedUrls não percorre o JSONB para recuperar as URLs, então os links de download ficam nulos na resposta da API.

# 3. Risco de Arquitetura — QStash + setImmediate

|  | ⚠️ RISCO GRAVE — NÃO DOCUMENTADO Este é o risco técnico mais grave identificado na análise. Não está listado no PLANO_CORRECOES.md e pode causar perda silenciosa de processamento durante o mutirão. |
| --- | --- |

## Descrição do Problema

No jobController.js, após receber o job do QStash, o sistema responde imediatamente com HTTP 200 OK e em seguida dispara o processarCasoEmBackground via setImmediate. Isso está correto para evitar o timeout do QStash (que é de 30 segundos por padrão).

O problema é que setImmediate agenda o callback no mesmo processo Node.js. Se o Railway fizer um deploy, reiniciar o container por autoscaling, ou o processo morrer por qualquer razão entre o envio do 200 e o término do processarCasoEmBackground, o processamento é perdido sem que o QStash saiba disso.

## O Que Acontece na Prática

| # | Situação | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Deploy durante processamento de 50 casos | Todos os casos em processando_ia ficam presos nesse status para sempre |
| 2 | Erro de timeout na IA (> 30s) com Railway reiniciando | Caso fica em processando_ia sem minuta gerada |
| 3 | QStash não recebe erro → não retenta | Não há retry automático pois o 200 já foi enviado |
| 4 | Status processando_ia não tem TTL nem watchdog | Defensor abre caso e não encontra minutas — precisa de reprocessamento manual |

## Por Que Isso É Grave no Mutirão

No contexto de um mutirão com dezenas de comarcas ativas simultaneamente, o Railway Pro pode realizar deploys automáticos a qualquer momento. O mutirão é um evento concentrado e sem margem para reprocessamentos manuais em escala. Casos presos em processando_ia significam defensores sem minuta na hora de atender a cidadã.

## Mitigação Recomendada

### Opção 1 — Watchdog por Cron (Recomendada para o mutirão)

Criar um endpoint /api/jobs/recovery que rode a cada 5 minutos via Railway Cron. Ele busca todos os casos com status = processando_ia e processed_at nulo há mais de 10 minutos e os reenfileira no QStash automaticamente.

// Pseudocódigo do watchdog:

SELECT * FROM casos WHERE status = 'processando_ia'

AND updated_at < NOW() - INTERVAL '10 minutes';

// Para cada caso encontrado: reset status + republish no QStash

### Opção 2 — Timeout Explícito no Background

Envolver o processarCasoEmBackground num Promise.race com um timeout de 120 segundos. Em caso de timeout, o status é revertido para documentacao_completa e o QStash pode retentar automaticamente.

# 4. Gaps Técnicos Adicionais

## 4.1 — exequentes Não Gravados em casos_partes

A coluna JSONB exequentes na tabela casos_partes não recebe os dados de outros_filhos_detalhes durante a criação do caso via Prisma. Os filhos secundários ficam apenas no dados_formulario do caso, mas não na tabela dedicada. Impacto: estatísticas de crianças atendidas no mutirão ficam incompletas e queries diretas na tabela não retornam os exequentes corretos.

|  | Solução Correção: no criarNovoCaso, ao fazer prisma.casos_partes.create, mapear o campo outros_filhos_detalhes (JSON parseado) para a coluna exequentes. |
| --- | --- |

## 4.2 — OCR Completamente Desativado (Hardcoded)

A variável deveIgnorarOCR está fixada em true com hardcode dentro do processarCasoEmBackground. A decisão de desativar o OCR no mutirão é correta do ponto de vista de performance e privacidade (LGPD). Porém, o código usa um if (!deveIgnorarIA && !deveIgnorarOCR) que nunca será true, tornando o bloco código morto. Isso pode confundir desenvolvedores futuros.

|  | Melhoria Recomendação: externalizar para variável de ambiente DISABLE_OCR=true e remover o bloco de código morto, ou adicionar comentário explícito explicando a decisão arquitetural. |
| --- | --- |

## 4.3 — Rota Duplicada no Router

Em routes/casos.js existe uma duplicação explícita:

router.post('/:id/regerar-minuta', regerarMinuta);  // linha duplicada

Não causa erro funcional no Express, mas pode causar comportamento inesperado em futuras versões do framework e indica descuido no código.

## 4.4 — Código Legado do Portal do Cidadão

Componentes e status do sistema anterior (portal de autoatendimento) ainda estão presentes: PainelRecepcao.jsx, status reuniao_agendada, reuniao_online_agendada e reuniao_presencial_agendada. Esses elementos não fazem sentido no contexto do mutirão presencial e podem confundir operadores.

## 4.5 — Formulário Config-Driven Incompleto

Parte da lógica de visibilidade e obrigatoriedade de campos ainda está hardcoded nos componentes StepDadosPessoais.jsx e outros Steps, em vez de ser declarada no arquivo de configuração familia.js. O objetivo arquitetural de ter um formulário como consumidor puro de configuração não foi completado, o que dificulta adicionar novas ações sem mexer em múltiplos arquivos.

## 4.6 — dicionarioAcoes.js Incompleto (Tipos de Ação)

O dicionário de ações apenas mapeia fixacao_alimentos e execucao_alimentos. As ações cumprimento_sentenca e alimentos_gravidicos não possuem configuração dedicada, caindo no config default que usa o template de fixação de alimentos. Isso garante que o sistema não quebre, mas pode gerar minutas com template incorreto para essas ações.

# 5. Pontos Positivos da Arquitetura

## 5.1 — Sanitização de PII Antes da IA (LGPD)

O aiService.js implementa uma camada de anonimização onde dados pessoais reais (CPF, nome, endereço) são substituídos por placeholders antes de sair do servidor para as APIs externas. Após a resposta, os placeholders são revertidos. Isso é uma implementação correta e robusta de conformidade com a LGPD, especialmente relevante para um sistema da Defensoria Pública.

## 5.2 — Fallback de IA Groq → Gemini

O generateLegalText implementa um fallback automático: tenta primeiro o Groq (Llama 3.3 70B) por velocidade, e em caso de falha ou rate limit, cai para o Gemini 2.5 Flash. Ambas as chamadas têm timeout de 30 segundos via Promise.race, evitando que a fila trave indefinidamente.

## 5.3 — RBAC via Banco de Dados

O sistema de controle de acesso é implementado via tabelas cargos e cargo_permissoes no banco, não como enum hardcoded no código. Isso permite adicionar novos perfis de acesso sem deploy de código, apenas inserindo registros no banco.

## 5.4 — Locking de Dois Níveis

O lockController.js implementa dois níveis independentes de bloqueio: servidor (atendimento) e defensor (análise jurídica). O unlock é exclusivo de administradores, garantindo rastreabilidade e evitando que dois profissionais trabalhem simultaneamente no mesmo caso.

## 5.5 — Normalização de BigInt

O servidor tem um polyfill global BigInt.prototype.toJSON para serialização via JSON.stringify, e a função stringifyBigInts percorre recursivamente objetos para converter BigInts antes de enviar ao frontend. Isso previne o erro 'Illegal constructor' no React 19 com SWR.

## 5.6 — Guard de Documentos no Background

O processarCasoEmBackground verifica o status do caso e a existência de documentos antes de prosseguir. Se o caso estiver em aguardando_documentos ou sem documentos registrados, o processamento é abortado silenciosamente, evitando a geração de minutas vazias (Eixo 3 parcialmente mitigado).

## 5.7 — Vínculo de Irmãos (BuscaCentral)

A BuscaCentral identifica casos anteriores pelo CPF da mãe e permite pré-preencher automaticamente os dados do representante em um novo protocolo. Isso reduz significativamente o tempo de atendimento em famílias com múltiplos filhos no mutirão.

# 6. Plano de Execução Recomendado

|  | Legenda Os itens marcados com 🔴 são bloqueantes para o mutirão. Os demais podem ser feitos após o evento sem impacto operacional imediato. |
| --- | --- |

| # | Prior. | Tarefa | Arquivo | Esforço |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 🔴 | Eixo 1: isOwner BigInt vs String — desbloqueio dos defensores | casosController.js | < 5 min |
| 2 | 🔴 | Eixo 3 Frontend: serializar enviarDocumentosDepois como string | submissionService.js | < 10 min |
| 3 | 🔴 | Watchdog de processamento (casos presos em processando_ia) | novo endpoint + cron | ~2h |
| 4 | 🟠 | Eixo 2: adicionar unidade_id ao atualizarDefensor | defensoresController.js | < 5 min |
| 5 | 🟠 | Eixo 6: nome do filho vs mãe ao criar caso | casosController.js | ~15 min |
| 6 | 🟠 | Eixo 7: fallback JSONB nas URLs de minuta | casosController.js | ~30 min |
| 7 | 🟡 | Gap 4.1: gravar exequentes em casos_partes | casosController.js | ~30 min |
| 8 | 🟡 | Gap 4.6: adicionar configs para cumprimento e alimentos gravídicos | dicionarioAcoes.js | ~1h |
| 9 | 🟡 | Eixo 8: reorganização UI DetalhesCaso + PainelDocumentos | DetalhesCaso.jsx | ~2h |
| 10 | ⚪ | Remover código legado Portal do Cidadão | Múltiplos | ~1h |
| 11 | ⚪ | Externalizar deveIgnorarOCR para env | casosController.js | < 5 min |
| 12 | ⚪ | Corrigir rota duplicada regerar-minuta | routes/casos.js | < 5 min |

# 7. Checklist de Verificação Pós-Correção

| ✓ | Teste | Resultado Esperado |
| --- | --- | --- |
| [ ] | Defensor abre caso que já está vinculado a ele | Acesso normal, sem HTTP 423 |
| [ ] | Admin muda unidade de um defensor | Nova unidade reflete no próximo login |
| [ ] | Triagem com "Deixar para Scanner" | Status aguardando_documentos mantido |
| [ ] | Scanner finaliza upload do protocolo | Status vai para pronto_para_analise |
| [ ] | Caso criado com cidade 'Teixeira de Freitas' | Vinculado à unidade Teixeira de Freitas |
| [ ] | Caso de execução com 2 filhos — minuta gerada | Nome dos dois filhos presentes no DOCX |
| [ ] | Dashboard lista casos de alimentos para filho incapaz | Nome do filho como título, mãe como subtítulo |
| [ ] | Defensor baixa minutas de execução | Penhora e Prisão disponíveis para download |
| [ ] | Simular deploy durante processamento | Watchdog recoloca na fila em < 15 min |
| [ ] | Caso sem docs enviado — QStash dispara | Processamento abortado, status inalterado |

Mães em Ação — DPE-BA  |  Diagnóstico Técnico v1.0  |  Gerado em Abril 2026  |  Confidencial